## Slide 1: Planejamento Estratégico Planos de Ação

## Slide 2: Agenda
1. Planos de Ação
2. Contatos

## Slide 3: Processo de Planejamento Estratégico
Fonte: Guia Prático do Planejamento Estratégico na UFRPE (UFRPE, 2020)

## Slide 4: Planos de Ação
1

## Slide 5: Planos de Ação
Demonstram como a organização atuará para atingir seus Objetivos e Metas
Todo Plano de Ação está associado a um Objetivo.
Um Plano de Ação visa estabelecer ações em etapas e tarefas
Planos de Ação são importantes para
Definir os caminhos a percorrer
Gerir melhor recursos
Evitar retrabalho
Gráficos de Gantt
To-do lists
5w2h
Trello
...

## Slide 6: Plano de ação - 5W2H
5W
What
O quê será feito?
Why
Por quê será feito?
Who
Quem fará?
Where
Onde será feito?
When
Quando será feito?
2H
How
How much
Como será feito?
Quanto custará?

## Slide 7: Planos de Ação (exemplos)
Promover e sistematizar o monitoramento dos objetivos estratégicos do PDI.
Objetivo
Apresentar minuta de política de monitoramento dos objetivos do PDI
Meta
O quê
Porque
Quem
Onde
Quando
Como
Custo
Elaborar minuta
Estabelecer critérios, ferramentas e responsabilidades no processo de monitoramento.
CPDI
Proplan
UFRPE
Até dezembro de 2021
Pesquisa em outras universidades, elaboração de rascunho, revisão do documento, apresentar à Pro-reitoria...
Horas de trabalho/servidor

## Slide 8: Planos de Ação (exemplos)
Eixo |  |  |  |  |  | 
Objetivo |  |  |  |  |  | 
Indicador(es): | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 |  | Meta 2025 | 
Realizado (Preencher ao final de cada período com o que foi efetivamente alcançado de cada meta) | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Resultado 2024 |  | Resultado 2025 | 
Ações Estratégicas |  |  |  |  |  | 0/0 concluído
Iniciativas |  |  | Responsáveis | Prazo |  | Situação
 |  |  |  | Início | Término | 

## Slide 9: Planos de Ação (exemplos)

## Slide 10: Planos de Ação (exemplos)

## Slide 11: Planos de Ação (dicas)
Parta dos Objetivos e faça o detalhamento em resultados menores.
Responsáveis irão coordenar, não necessariamente executar.
Evitem estabelecer prazos distantes.
O acompanhamento visa a garantir efetividade
Os Planos de Ação devem ser acompanhados, de forma que possam ser ajustados de acordo com a sua operacionalização

## Slide 12
Rafael Rodrigues Carvalho
Joana dos Santos Silva
cpdi.proplan@ufrpe.br
www.proplan.ufrpe.br